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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от_______											№ _____
г. Лабинск


Об утверждении муниципальной программы 
«Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора 
и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории 
Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района» (в редакции постановления администрации Лабинского городского поселения от 25 августа 2023 ода № 809), постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 
2 августа 2023 года №747 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, предусмотренных к реализации в 2024 году» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава Лабинского городского поселения Лабинского района, в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Тисковская В.С.) предусмотреть источники финансирования расходов на реализацию программных мероприятий.
3. Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru                                в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                     на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и применяется со дня вступления решения Совета Лабинского городского поселения Лабинского района «Об утверждении бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024 год», предусматривающего финансирование настоящей муниципальной программы.


Глава администрации
Лабинского городского поселения						  С.В. Шеремет


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
Лабинского городского поселения Лабинского района
от ______________________ № _________
«Об утверждении муниципальной программы 
«Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора 
и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории 
Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы»


Проект внесен:
Заместитель главы администрации					В.А. Прокопенко

Проект подготовлен:
Главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации					О.С. Бояринцева

Проект согласован:
Начальник отдела ЖКХ 
и благоустройства администрации					П.А. Бондарь

Начальник финансового 
управления администрации 						В.С. Тисковская

Начальник юридического
отдела администрации							Г.В. Шамрицкая

Начальник отдела 
делопроизводства администрации					О.А. Переходько

Заявка на рассылку: отдел делопроизводства администрации, отдел ЖКХ
и благоустройства администрации, финансовое управление администрации,     МКУ СКО ОМС Лабинского городского поселения – 2 экз., Лабинская межрайонная прокуратура.

Заявку составил:
Главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации					О.С. Бояринцева
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
от __________ № ______________ 


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора
и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории 
Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы


ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора
и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории 
Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы


	Координатор муниципальной 
программы

Координаторы подпрограмм 

	- отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.

- не предусмотрены.  


	Участники муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

	- отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.

-не предусмотрены.

	Ведомственные целевые программы

	- не предусмотрены.

	Цели 
муниципальной программы                                           
	- улучшение экологической ситуации в Лабинском городском поселении Лабинского района; 
достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов.


	Задачи 
муниципальной программы                                                  
	· - сокращение объема и полная ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов на территории Лабинского городского поселения Лабинского района; 
создание комфортных условий проживания граждан;
устранение вредного влияния отходов на окружающую среду;
организация системы мониторинга;
минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
повышение эффективности использования 
и охраны земель;
сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв;
совершенствование системы обращения 
с отходами; 
восстановление экологического баланса территории Лабинского городского поселения. 


	Перечень целевых показателей муниципальной программы
	· - проведение мониторинга несанкционированных свалок;
ликвидация несанкционированных свалок;
приобретение и установка информационных щитов в местах несанкционированного размещения отходов на территории Лабинского городского поселения вокруг контейнерных площадок;
оборудование контейнерных площадок; 
вывоз твердых коммунальных, крупногабаритных и растительных отходов из бункеров;
проведение экомарафонов, месячников и субботников;
проведение информационно-агитационной работы;
вывоз отходов с несанкционированных мест размещения отходов.


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы

	- этапы не предусмотрены, сроки реализации муниципальной программы 2024-2026 годы,


	

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	

- 9166,84 тыс. рублей, из местного бюджета,
в том числе по годам: 
2024 год – 3068,83 тыс. руб.;
2025 год – 3052,97 тыс. руб.;
2026 год – 3045,04 тыс. руб.
Привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников         на финансирование муниципальной программы       не планируется.


	Контроль за выполнением муниципальной программы
	- отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района


	
	


1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано                 со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным 
и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность                 по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.
Общий земельный фонд Лабинского городского поселения Лабинского района составляет 46,41 кв. км.
В настоящее время в Лабинском городском поселении Лабинского района насчитывается более 8 несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов и строительного мусора, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и экологическую безопасность населения.
Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного              из звеньев ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса – лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства, природоохранные зоны 
и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития Лабинского городского поселения Лабинского района. Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств.
Муниципальная программа представляет собой перечень 
и характеристику приоритетных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды в Лабинском городском поселении отходами производства и потребления. Запланировано проведение информационно-агитационных мероприятий.
В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, улучшения ее состояния, обеспечения экологической безопасности населения, проживающего на территории Лабинского городского поселения Лабинского района, разработана настоящая муниципальная программа.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Основными целями муниципальной программы являются:
2.1.1. Улучшение экологической ситуации в Лабинском городском поселении Лабинского района. 
2.1.2. Достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов.
2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
2.2.1. Сокращение объема и полная ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов на территории Лабинского городского поселения Лабинского района. 
2.2.2. Создание комфортных условий проживания граждан.
2.2.3. Устранение вредного влияния отходов на окружающую среду.
2.2.4. Организация системы мониторинга.
2.2.5. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду.
2.2.6. Повышение эффективности использования 
и охраны земель.
2.2.7. Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв.
2.2.8. Совершенствование системы обращения 
с отходами. 
2.2.9. Восстановление экологического баланса территории Лабинского городского поселения.
2.3.  Реализация муниципальной программы рассчитана на 
2024-2026 годы. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.
2.4. Система целевых показателей:
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Значение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой

	
	
	
	2024 
	2025
	2026 

	Цели муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы

	Улучшение экологической ситуации в Лабинском городском поселении Лабинского района; достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов.

	1
	Проведение мониторинга несанкционированных свалок
	шт.
	24
	24
	24

	2
	Ликвидация несанкционированных свалок
	шт.
	26
	20
	16

	3
	Приобретение и установка информационных щитов в местах несанкционированного размещения отходов на территории Лабинского городского поселения вокруг контейнерных площадок
	шт.
	171
	171
	171

	4
	Оборудование контейнерных площадок
	шт.
	1
	1
	1

	5
	Вывоз твердых коммунальных, крупногабаритных и растительных отходов из бункеров
	шт.
	450
	450
	450

	6
	Проведение экомарафонов, месячников и субботников
	шт.
	34
	30
	30

	7
	Проведение информационно-агитационной работы
	шт.
	16
	16
	16

	8
	Вывоз отходов с несанкционированных мест рамщения отходов
	м3
	150
	120
	105



 
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ

3.1. Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены.
3.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Муниципальный заказчик, исполнитель
	Сроки выполнения
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.


	
	
	
	
	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Мониторинг несанкционированных свалок
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
	2024-2026
	местный бюджет
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Работы по благоустройству и санитарной очистке территории Лабинского городского поселения: очистка берегов рек от ТКО; проведение месячников, субботников, экомарафонов, наведение санитарного порядка по благоустройству, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов

	2.1
	Вывоз отходов из мест несанкционированного складирования отходов
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
	2024-2026
	местный бюджет
	198,22
	79,288
	63,430
	55,502

	2.2
	Приобретение инвентаря (перчатки, мешки, грабли, лопаты, ведра, кисти)
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	2024-2026
	местный бюджет
	441,6
	147,2
	147,2
	147,2

	3

	Приобретение и установка информационных щитов в местах несанкционированного размещения отходов на территории Лабинского городского поселения вокруг контейнерных площадок
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
	2024-2026
	местный бюджет
	328,98
	109,66
	109,66
	109,66

	4
	Совершенствование системы сбора и вывоза отходов. Приобретение и установка урн: в местах культурно-бытовых зданий; в местах отдыха. Устройство контейнерных площадок: оборудование контейнерных площадок; приобретение контейнерных баков для сбора отходов. Установка бункеров для сбора крупногабаритных и растительных отходов с последующим вывозом

	4.1
	Обустройство контейнерных площадок
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	2024-2026
	местный бюджет
	750,549
	250,183
	250,183
	250,183

	4.2
	Вывоз твердых коммунальных, крупногабаритных и растительных отходов из бункеров
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	2024-2025
	Местный бюджет
	7425,0
	2475,0
	2475,0
	2475,0

	5
	Информационно-агитационная работа; пропаганда экологического самосознания в учебных заведениях

	5.1
	Участие в сходах граждан
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	2024-2026
	Местный бюджет
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2
	Проведение лекций в учебных заведениях
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	2024-2026
	Местный бюджет
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3
	Приобретение листовок
	Заказчик- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района
Исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	2024-2026
	местный бюджет
	22,5
	7,5
	7,5
	7,5

	ИТОГО
	9166,84
	3068,83
	3052,97
	3045,04









4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района в объемах, предусмотренных муниципальной программой, корректируемых на каждый финансовый год.
Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий составляет 9166,84 тыс. рублей, в том числе:

	Источники финансирования
	Общий объем финансовых ресурсов
	В том числе по годам реализации

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Общий объем финансовых ресурсов по программе:

	Местный бюджет
	9166,84
	3068,83
	3052,97
	3045,045

	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	всего
	9166,84
	3068,83
	3052,97
	3045,45



5.	Методика оценки эффективности муниципальной программы

5.1.	Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
5.2.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района».

6.	Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

6.1.	Управление муниципальной программой осуществляется                              в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.
6.2.	При предоставлении субсидий и субвенций в соответствии                         со статьями 78, 78.1, 78.2, 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядки предоставления субсидий, порядки расходования субвенций утверждаются отдельными нормативными правовыми актами Лабинского городского поселения Лабинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
6.3.	Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование                  с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной                            программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
6.4.	Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
В случае, если координатор подпрограммы не определен в соответствии          с Перечнем муниципальных программ, текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы совместно                                 с участниками подпрограммы, в соответствии с их компетенцией.
6.5.	При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование                за счет средств местного бюджета).
6.6.	Муниципальный заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля                  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
6.7.	Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств                       в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
обеспечивает результативность, адресность и целевой                                       характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными                       ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных                              обязательств;
обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;
обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций                                    и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и                               бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий                                 в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам поселений;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.8.	Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его                  выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).


Заместитель главы администрации 
Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко
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