АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2024								                                          № 313

г. Лабинск

О внесении изменения в постановление администрации

Лабинского городского поселения Лабинского района

от 25 октября 2017 года № 1365 «Об утверждении муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В целях корректировки сведений об объектах, благоустроенных                                в 2023 году и планируемых на 2024 год, руководствуясь постановлением Губернатора Краснодарского края от 20 ноября 2023 года № 935 «О внесении изменений в постановление Губернатора Краснодарского края от 21 марта       2023 года № 124», приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края                     от 7 ноября 2023 года № 598 «О внесении изменения в приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 3 декабря 2020 года № 689», а также в соответствии с постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района» (в реализации постановления администрации от 25 августа 2020 года № 809), постановлением администрации от 2 августа 2023 года № 747                        «Об утверждении перечня муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, предусмотренных к реализации в 2024 году»                   (с изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменение в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2017 года № 1365              «Об утверждении муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды                                     на 2018-2024 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 сентября 2023 года № 1001                        «О внесении изменения в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2017 года № 1365                     «Об утверждении муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

- Отделу делопроизводства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Лабинского городского поселения						  С.В. Шеремет

Приложение

к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

от 01.04.2024 № 313

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 25.10.2017 № 1365

(в редакции

постановления администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 01.04.2024 № 313)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| Координатор муниципальной программы | - администрация Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | - администрация Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство территории общего пользования. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2018-2024 годы, выделение этапов не предусмотрено. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 862 625,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 рублей; 2019 год – 46 608,30 тыс. рублей; 2020 год – 49 592,31 тыс. рублей; 2021 год – 213 029,58 тыс. рублей; 2022 год – 286 443,83 тыс. рублей; 2023 год – 255 044,0 тыс. рублей; 2024 год – 11 907,4 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 329 758,4 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 38 129,10 тыс. рублей; 2020 год – 43 091,30 тыс. рублей; 2021 год – 108 133,00 тыс. рублей; 2022 год – 72 522,80 тыс. рублей; 2023 год – 67 882,2 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 481 759,7 тыс. рублей, 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 1 588,70 тыс. рублей; 2020 год – 1 795,50 тыс. рублей; 2021 год – 101 172,20 тыс. рублей; 2022 год – 203 021,70 тыс. рублей; 2023 год – 174 181,6 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - 38 691,27 тыс. рублей: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 2 090,50 тыс. рублей; 2020 год – 2 362,46 тыс. рублей; 2021 год – 1 542,38 тыс. рублей; 2022 год – 8 408,33 тыс. рублей; 2023 год – 12 740,2 тыс. рублей; 2024 год – 11 547,4 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств - 12 416,05 тыс. рублей: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 4 800,00 тыс. рублей; 2020 год – 2 343,05 тыс. рублей; 2021 год – 2 182,00 тыс. рублей; 2022 год – 2 491,00 тыс. рублей; 2023 год – 240,00 тыс. рублей; 2024 год – 360,00 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | - управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Лабинского городского поселения, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1.	Характеристика благоустройства дворовых территорий.

1.1.1.	Согласно результатам инвентаризации (приложение 6 к муниципальной программе), благоустройство территорий дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом в Лабинском городском поселении Лабинского района полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу                                      за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению                           старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок.                                 Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и                                                 здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные                                     стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной                                     парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма                          актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также с учетом синхронизации выполнения работ в рамках реализации данной муниципальной программы с другими программами (приложение 7 к муниципальной программе).

1.1.2.	Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 1                    к муниципальный программе).

1.1.3.	Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

1.1.3.1.	Минимального перечня работ:

ремонта дворовых проездов и тротуаров;

обеспечения освещения дворовых территорий;

установки малых архитектурных форм, установки и замены скамеек,                  урн для мусора;

озеленения.

1.1.3.2.	Дополнительного перечня работ:

оборудования детских и (или) спортивных площадок;

устройства, оборудования автомобильных парковок;

высадки зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройства, реконструкции, ремонта тротуаров; разработки смет,                      дизайн-проектов;

иных видов работ.

1.1.4.	Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, указана                                      в приложении 2 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий сформирован согласно предложений заинтересованных лиц, с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования (приведен в приложении 3 к муниципальной программе), при наличии решения общего собрания собственников помещений  многоквартирных домов входящих в заявленную территорию, которая благоустраивается                                  с использованием средств субсидий из краевого бюджета, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

1.1.5.	Администрация поселения вправе исключать из адресного перечня дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,                      а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения.

1.1.6.	Администрация поселения вправе исключать из адресного перечня дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе                                      от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой,                  а также в случае отказа принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

1.1.7.	Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков и постановка их на кадастровый учет, а также при необходимости корректировка земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются при поступлении предложений заинтересованных лиц                        о включении дворовой территории в муниципальную программу.

1.1.8.	Предельной датой заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ установить: 1 апреля года - предоставление субсидии (для заключения контрактов на выполнение работ               по благоустройству общественных территорий), либо 1 апреля года -предоставление субсидии (для заключения контрактов на выполнение работ                 по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки                       при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки,                              если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок                            заключения таких контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных                    в муниципальную программу, при которых срок заключения таких                    контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления         субсидии).

1.1.9.	В случае необходимости проведения иных мероприятий                       по благоустройству территорий, определенных органом местного самоуправления, они подлежат включению в программу в установленном законом порядке.

1.2.	Финансовое и (или) трудовое участие по выполнению работ                    по благоустройству дворовой территории.

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального                  и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.

Расходные обязательства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, возникающие при реализации Программы,                   в части реализации мероприятий по благоустройству дворовых                          территорий, включенные в государственную программу Краснодарского края «Формирование современной городской среды», в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству, софинансируются из краевого бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере                                       не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ по дополнительному перечню работ. Такое условие распространяется на дворовые                          территории.

При реализации работ минимального и дополнительного                                перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий                            обязательно наличие трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ,             не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется                                  в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных               в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству,                          определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и  дополнительного перечней по благоустройству осуществляется, в том числе               в форме субботника.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников   помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого          подлежит благоустройству, оформленного соответствующим                         протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое                   участие, могут быть представлены: отчет председателей                            территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятии с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется к такому отчету граждан прилагать фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.	Характеристика сферы благоустройства общественных                 территории.

1.3.1.	Внешний облик города, его эстетический вид, во многом                         зависят от степени благоустроенности территории, от площади                      озеленения.

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного Правилами благоустройства территории Лабинского городского поселения Лабинского района, направленная                          на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,                     по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях                      объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных                    участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих                               территорий.

Элементы благоустройства - декоративные, технические,              планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,                    различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов                            зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы,                      некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками                  создают образ города, формируют благоприятную и комфортную                    городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные                    и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью                       природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

1.3.2.	Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

формирование земельных участков, на которых расположены                    зеленые зоны и общественные территории, и постановка их на кадастровый учет;

проведение изыскательских и предпроектных работ;

разработка дизайн-проектов и проектов благоустройства общественных территорий;

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий, в том числе декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательность объектам общественного назначения.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года                                               по результатам инвентаризации, отсутствуют. Адресный перечень                        объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для                их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений                       с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве                     не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями Правил        благоустройства территории Лабинского городского поселения            Лабинского района по результатам инвентаризации, отсутствуют.

1.3.3.	Адресный перечень общественных территорий формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

1.3.4.	Адресный перечень общественных территорий приведен                              в приложении 4 к муниципальной программе.

1.3.5.	Адресный перечень объектов недвижимого имущества                    (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц                                    и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, формируется согласно предложениям заинтересованных лиц, с учетом проведенной инвентаризации, и корректируется ежегодно, по факту заключения соглашений на благоустройство объектов недвижимого                    имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков.

1.3.6.	К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный                              на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территории с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий                                   по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий                                      по благоустройству территорий, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан                                  и организаций в реализации мероприятий по благоустройству                          территорий.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий                           по формированию земельных участков, постановке их на кадастровый учет, проведению предпроектных изысканий. разработке дизайн-проектов и проектов благоустройства, их благоустройство, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Определение перспектив благоустройства территории города позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач,                                а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

1.3.7.	В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)

(целевые показатели)

Целями муниципальной программы является создание условий                          для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство территории общего пользования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, повышения уровня благоустройства территорий общего пользования. Для решения этих задач необходимо осуществление комплекса мероприятий по формированию земельных участков, постановке их на кадастровый учет, выполнению изыскательских и предпроектных работ, проектированию                              и реализации проектов.

Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования будет осуществляться                               за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы. Оформление земельных участков позволит собственникам помещений реализовать закрепленное Земельным кодексом право долевой собственности на земельные участки под многоквартирными жилыми домами

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевых показателей | Еди- ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муници-пальной программы) | Значения целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | - | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Муници- пальный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источники финансиро-вания |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | Благоустройство общественных территории | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2018-2024 | Местный бюджет |  | 35 429,94 |  | 0 |  | 829,17 |  | 2 362,46 |  | 1 542,38 |  | 8 408,33 |  | 12 740,2 |  | 9 547,4 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 480 801,17 |  | 0 |  | 630,17 |  | 1 795,50 |  | 101 172,20 |  | 203 021,70 |  | 174 181,6 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 306 753,3 |  | 0 |  | 15 124,00 |  | 43 091,30 |  | 108 133,00 |  | 72 522,80 |  | 67 882,2 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 12 416,05 |  | 0 |  | 4 800,00 |  | 2 343,05 |  | 2 182,00 |  | 2 491,00 |  | 240,00 |  | 360,00 |  |
| 1.1 | Сквер по ул. Красная, д. 21 в г. Лабинске Лабинского района Краснодарского края | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет |  | 829,17 |  | 0 |  | 829,17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 630,17 |  | 0 |  | 630,17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 15124,00 |  | 0 |  | 15124,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Пешеходная зона по ул. Победы (от ул. Констан-тинова до пл. Победы) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 2000,0 |  | 0 |  | 2000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Установка сооружения «Вертолет» с благоустройст-вом прилегающей территории | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 700,0 |  | 0 |  | 700,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Пешеходная зона на пересечении ул. Турчанинова и ул. Свободы в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 500,0 |  | 0 |  | 500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5 | Зона отдыха по ул. Фрунзе | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 1000,0 |  | 0 |  | 1000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 | Благоустройство территории, прилегающей к торговому комплексу по ул. Победы, 350 А | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 600,0 |  | 0 |  | 600,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.7 | «Сквер ул. Турчанинова», расположенный по ул. Турчани-нова от ул. Огородная до ул. Красина в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2020 | Местный бюджет |  | 2362,46 |  | 0 |  | 0 |  | 2362,46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 1795,50 |  | 0 |  | 0 |  | 1795,50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 43091,30 |  | 0 |  | 0 |  | 43091,30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8 | «Сквер ул. Красная, д. 98», расположенный по ул. Красная от ул. Констан-тинова до ул. Первомайская в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края (в т.ч. 1.8.1 и 1.8.2) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021-2022 | Местный бюджет |  | 9936,21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1542,38 |  | 8393,83 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 4193,90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1172,20 |  | 3021,70 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 100655,80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28133,00 |  | 72522,80 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8.1 | «Сквер ул. Красная, д. 98», расположенный по ул. Красная от ул. Констан-тинова до ул. Первомайская в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края (1 этап)» | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 1542,38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1542,38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 1172,20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1172,20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 28133,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28133,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.8.2 | «Сквер ул. Красная, д. 98», расположенный по ул. Красная от ул. Констан-тинова до ул. Первомайская в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края (2 этап)» | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 8393,83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8393,83 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 3021,70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3021,70 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 72522,80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72522,80 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.9 | Пешеходная зона по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, на пересечении ул. Мира и ул. Лозового, район дома № 313 ул. Мира, площадью 735 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2020 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 680,0 |  | 0 |  | 0 |  | 680,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.10 | Пешеходная зона по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, ул. Победы, район дома 141, площадью 862 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2020 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 470,0 |  | 0 |  | 0 |  | 470,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.11 | Пешеходная зона по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, пересечение ул. Красина с ул. Заслонова, площадью 328 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2020 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный Бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 440,0 |  | 0 |  | 0 |  | 440,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.12 | Благоустройство кольца автомобильной дороги Северной промышленной зоны г. Лабинска с установкой арт-объекта, площадью 126 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 220,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 220,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.13 | Благоустройство зеленой зоны на пересечении ул. Школьная с ул. Шевченко в г. Лабинске с установкой арт-объекта, площадью 86 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 730,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 730,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.14 | Пешеходная зона по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Победы, район жилого дома 105, с заменой остановочного пункта, площадью 123 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2020 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 367,63 |  | 0 |  | 0 |  | 367,63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.15 | Пешеходная зона по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, пересечение ул. Революционная и ул. Лермонтова, в районе жилого дома 90/1, площадью 316 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2020 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 385,42 |  | 0 |  | 0 |  | 385,42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.16 | Благоустройство общественной территории «Городской парк» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Советская, 21 в том числе: п. 1.16.1 и 1.16.2 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023-2024 | Местный бюджет |  | 3721,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 721,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 67 882,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67 882,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.16.1 | Благоустройство общественной территории «Городской парк» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Советская, 21 (этап 1) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023 | Местный бюджет |  | 3 721,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 721,6 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 2 828,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 828,5 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 67 882,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67 882,2 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.16.2 | Благоустройство общественной территории «Городской парк» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Советская, 21 (этап 2) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2024 | Местный бюджет |  | 9547,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9547,4 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.17 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 174, площадью 328 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 386,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 386,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.18 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 194, площадью 592 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 534,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 534,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.19 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Халтурина, 85, площадью 236 кв. м | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 312,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 312,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.20 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Лермонтова, 61 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 322,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 322,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.21 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Революционная, 480 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 298,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 298,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.22 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Привокзальная, 1 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 384,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 384,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.23 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Красная, 72 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 403,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 403,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.24 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Победы, 34 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 511,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 511,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.25 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Лермонтова, 98/1 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 236,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 236,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.26 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Победы, 336 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 337,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 337,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.27 | Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» по адресу: 352500, РФ, Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Сочинская, 14, в т.ч. п. 1.27.1; 1.27.2; 1.27.3 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021-2022 | Местный бюджет |  | 14,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14,5 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 300000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100000,0 |  | 200000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 80000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.27.1 | Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» (1 этап) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 80000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.27.2 | Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» (2 этап) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 100000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.27.3 | Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» (3 этап) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет |  | 14,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14,5 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 200000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.28 | Благоустройство общественной территории «Сквер «Лесная поляна» в городе Лабинске | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023 | Местный бюджет |  | 9 018,6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 018,6 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 171 353,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 171 353,1 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.29 | Сквер микрорайона «Виноград- ный-1» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Черноморская, 2/8 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2024 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.30 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, п. Прохладный, ул. Цветочная, 25 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 120,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120,0 |  | 0 |  |
| 1.31 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Шаумяна-ул. Заслонова | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 120,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120,0 |  |
| 1.32 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Мира, 139 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 120,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120,0 |  |
| 1.33 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, х. Заря Мира, ул. Зеленая, 42 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 120,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120,0 |  | 0 |  |
| 1.34 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Луговая, в районе дома 35/1 | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2023 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 120,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120,0 |  |
| 2 | Благоустройство территорий многоквартир-ных домов | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2018-2024 | Местный бюджет |  | 1 261,33 |  | 0 |  | 1261,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 958,53 |  | 0 |  | 958,53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 23 005,1 |  | 0 |  | 23005,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории многоквартир-ных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Турчанинова, № 188, 190, 192, 194, ул. Делегатская, № 11/1 в г. Лабинске | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет |  | 1261,33 |  | 0 |  | 1261,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 958,53 |  | 0 |  | 958,53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 23005,1, |  | 0 |  | 23005,1, |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предпроектные изыскания, разработка дизайн-проектов и проектные работы (в т.ч. прохождение государственной экспертизы в случае необходимости) | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2018-2024 | Местный бюджет |  | 2 000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 000,0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 38 691,27 |  | 0 |  | 2 090,50 |  | 2 362,46 |  | 1 542,38 |  | 8 408,33 |  | 12 740,2 |  | 11 547,4 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 481 759,7 |  | 0 |  | 1 588,70 |  | 1 795,50 |  | 101 172,20 |  | 203 021,70 |  | 174 181,6 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 329 758,4 |  | 0 |  | 38 129,10 |  | 43 091,30 |  | 108 133,00 |  | 72 522,80 |  | 67 882,2 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 12 416,05 |  | 0 |  | 4 800,00 |  | 2 343,05 |  | 2 182,00 |  | 2 491,00 |  | 240,00 |  | 360,00 |  |
| Общий объем финансировании по программе |  |  |  |  | Всего |  | 862 625,42 |  | 0 |  | 46 608,30 |  | 49 592,31 |  | 213 029,58 |  | 286 443,83 |  | 255 044,0 |  | 11 907,4 |  |

В муниципальную программу подлежат включению дворовые                             и общественные территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Благоустройство территории города в части выполнения работ                          на дворовых и общественные территориях, расположенных на земельных участках стоящих на кадастровом учете, осуществляется на основании дизайн проектов и проектов на каждую территорию, включенную в муниципальную программу.

- Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы

4.1.	Источниками финансирования муниципальной программы                     являются средства федерального, краевого и местных бюджетов,                           а также внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018-2024 годах составляет                          860 199,25 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

| Источник финансиро-вания | Общий объем финансо-вых ресурсов всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общий объем финансовых ресурсов по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 38 691,27 | 0,00 | 2 090,50 | 2 362,46 | 1 542,38 | 8 408,33 | 12 740,2 | 11 547,4 |
| Краевой бюджет | 481 759,7 | 0,00 | 1 588,70 | 1 795,50 | 101 172,20 | 203 021,70 | 174 181,6 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 329 758,4 | 0,00 | 38 129,10 | 43 091,30 | 108 133,00 | 72 522,80 | 67 882,2 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 12 416,05 | 0,00 | 4 800,00 | 2 343,05 | 2 182,00 | 2 491,00 | 240,00 | 360,00 |
| Всего по программе | 862 625,42 | 0,00 | 46 608,30 | 49 592,31 | 213 029,58 | 286 443,83 | 255 044,0 | 11 907,4 |

общий объем финансирования - 862 625,42 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 329 758,4 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 481 759,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 38 691,27 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 12 416,05 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

4.2.	Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, за исключением случаев задержки предоставления субсидий, обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

5. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Ответственный за расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Кбо=Кбот/Кпот*100 где: Кбот - количество благоустроенных общественных территорий; Кпот - планируемое количество к благоустройству общественных территорий в текущем году | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района |
| 2 | Доля благоустроенных в рамках муниципальной программы общественных территорий, от общего количества общественных территорий, включенных в муниципальную программу по благоустройству территории | % | Дбо=Кобт/Коот*100 где: Дбо - доля благоустроенных общественных территорий, в рамках муниципальной программы Кобт - количество общественных территорий, благоустроенных в рамках муниципальной программы начиная с 2018 года; Коот - общее количество общественных территорий, включенных в муниципальную программу по благоустройству территории | Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района |

5.1.	Оценка эффективности муниципальной программы проводится финансовым управлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Лабинского городского поселения Лабинского района в соответствии                             с методикой, предусмотренной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 15 апреля 2014 года № 359                       «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района,                                    их формирования и реализации, Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района».

5.2.	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

создание новых общественных территорий путем формирования земельных участков и постановкой их на кадастровый учет; формирование территорий многоквартирных жилых домов путем формирования земельных участков и постановкой их на кадастровый учет; улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и территориям общего пользования, формирование благоприятной среды для проживания населения в соответствии с проектом.

6.	Механизм реализации, управление муниципальной программой

и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка

координации и взаимодействия муниципальных заказчиков,

заказчиков-координаторов и исполнителей муниципальной программы

6.1.	Механизм реализации муниципальной программы основан:

на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;

на создании местной информационной поддержки.

6.2.	В целях включения дворовой территории и территории общего пользования в муниципальную программу заинтересованное лицо направляет предложения об участии в муниципальной программе в сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории                        в муниципальную программу в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом.

6.3.	Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц                      о включении дворовой территории и территории общего пользования                         в муниципальную программу осуществляется администрацией Лабинского городского поселения Лабинского района. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения                                     в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:

совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;

организация широкого общественного участия в выборе                  муниципальной территории общего пользования, приоритетных                                для благоустройства;

определение площади благоустраиваемой территории путем формирования и постановки на кадастровый учет земельного участка;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

участие в разработке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений со специалистами (применительно к дворовым территориям –                        с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

согласование проектных решений по дворовым территориям                               с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

осуществление общественного контроля.

6.4.	В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в программу, создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывы о реализации проекта, отвечает за оформление в общедолевую собственность результатов благоустройства дворовой территории.

6.5.	При реализации проектов по благоустройству дворовых                    территорий, муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия                                 в этом процессе, путем опубликования на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, в СМИ информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов.

6.6.	Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района осуществляет управление муниципальной программой и контролирует реализацию мероприятий.

Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, как ответственный исполнитель муниципальной программы, осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы, готовит сводный отчет о выполнении мероприятий программы.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения муниципальной программы управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района информирует финансовое управление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, направляет отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также                        о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. Финансовое управление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района направляет отчет                             об освоении бюджетных средств.

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко

Приложение 1

к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

УСЛОВИЕ

при проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены                  в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года                             № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и                       в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко

Приложение 2

к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

на ремонт дворовых проездов и пешеходных зон

В минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ:

ремонт дворовых проездов и тротуаров;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка малых архитектурных форм, установка и замена скамеек,                  урн для мусора;

озеленение.

При этом данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена                     в Таблице 1:

Таблица 1

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м² | 792,15 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 11401,26 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 925,00 |
| 4 | Стоимость установки светильника (без стоимости опоры) | 1 шт. | 7481,67 |

В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

устройство, оборудование автомобильных парковок;

высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет,                      дизайн-проектов;

иные виды работ.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ                                  по благоустройству территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в Таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость устройства тротуара с асфальтобетонным покрытием | м² | 983,09 |
| 2 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м² | 1608,22 |
| 3 | Стоимость ремонта ливневой канализации | м.п. | 748,00 |
| 4 | Стоимость установки дачного комплекса | 1 шт. | 21853,84 |
| 5 | Стоимость подвески провода изолированного самонесущего | 1 п.м. | 179,00 |
| 6 | Стоимость установки пешеходного ограждения | 1 секция | 3200,00 |
| 7 | Стоимость пешеходного ограждения | 1 секция | 4000,00 |
| 8 | Стоимость установки оборудования детских и спортивных площадок: |  |  |
| 9 | Качели малые одноместные | шт. | 20500,00 |
| 10 | Качели малые двухместные | шт. | 29850,00 |
| 11 | Карусель шестиместная | шт. | 34000,00 |
| 12 | Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом | шт. | 54750,00 |
| 13 | Спортивный комплекс | шт. | 81100,00 |
| 14 | Детский игровой комплекс для улицы «Теремок» | шт. | 102000,00 |
| 15 | Яхта (детский городок) | шт. | 1370000,00 |
| 16 | Уличный тренажер «Маятник» | шт. | 30050,00 |
| 17 | Уличный тренажер «Наездник» | шт. | 29400,00 |
| 18 | Уличный тренажер «Жим от груди» | шт. | 32700,00 |

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ                            по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных                        домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству                       в 2018-2024 годах, указан в приложении 4 к Программе.

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко

Приложение 3

к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование дворовой территории |  |  | Год выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дворовая территория, расположенная по адресу: |  |  | 2019 |
|  | Лабинский район, г. Лабинск, | ул. | Турчанинова, д. 188 |  |
|  | Лабинский район, г. Лабинск, | ул. | Турчанинова, д. 190 |  |
|  | Лабинский район, г. Лабинск, | ул. | Турчанинова, д. 192 |  |
|  | Лабинский район, г. Лабинск, | ул. | Турчанинова, д. 194 |  |
|  | Лабинский район, г. Лабинск, | ул. | Делегатская, д. 11/1 |  |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко

Приложение 4

к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий

| № п/п | Наименование общественных территорий | Год проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | «Сквер по ул. Красная, 21» Лабинское городское поселение, г. Лабинск, ул. Красная, 21, кад. № 23:46:0204007:156 | 2019 |
| 2 | Пешеходная зона по ул. Победы (от ул. Константинова до пл. Победы) в г. Лабинске | 2019 |
| 3 | Установка сооружения «Вертолет» с благоустройством прилегающей территории, в г. Лабинске, ул. Победы, 141/1 | 2019 |
| 4 | Пешеходная зона на пересечении ул. Турчанинова и ул. Свободы в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края | 2019 |
| 5 | Зона отдыха по ул. Фрунзе | 2019 |
| 6 | Благоустройство территории, прилегающей к торговому комплексу по ул. Победы, 350 А | 2019 |
| 7 | «Сквер ул. Турчанинова» (от ул. Огородная до ул. Красина) в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края, кад. № 23:46:0000000:616 | 2020 |
| 8 | «Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, на пересечении ул. Мира и ул. Лозового, район дома 313 ул. Мира, площадью 735 кв. м | 2020 |
| 9 | «Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселения, г. Лабинск, ул. Победы, район дома 141, площадью 862 кв. м | 2020 |
| 10 | «Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, пересечение ул. Красина с ул. Заслонова, площадью 328 кв. м | 2020 |
| 11 | «Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, ул. Победы, район жилого дома 105, с заменой остановочного пункта, площадь 123 кв. м | 2020 |
| 12 | «Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, пересечение ул. Революционной и ул. Лермонтова, в районе жилого дома 90/1, площадью 316 кв. м | 2020 |
| 13 | Благоустройство зеленой зоны кольца автомобильной дороги Северной промышленной зоны г. Лабинска с установкой арт-объекта, площадь 126 кв. м | 2021 |
| 14 | Благоустройство зеленой зоны на пересечении ул. Школьная с ул. Шевченко в г. Лабинске с установкой арт-объекта, площадью 86 кв. м | 2021 |
| 15 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 194, площадью 592 кв. м | 2021 |
| 16 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 174, площадью 328 кв. м | 2021 |
| 17 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Халтурина, 85, площадью 236 кв. м | 2021 |
| 18 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Красная, 98» (1 этап) расположенный по ул. Красная от ул. Константинова до ул. Первомайская, г. Лабинск | 2021 |
| 19 | Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Красная, 98» (2 этап) расположенный по ул. Красная от ул. Константинова до ул. Первомайская, г. Лабинск | 2022 |
| 20 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Победы, 34 | 2022 |
| 21 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Победы, 336 | 2022 |
| 22 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Лермонтова, 98/1 | 2022 |
| 23 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Красная, 72 | 2022 |
| 24 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Привокзальная, 1 | 2022 |
| 25 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Революционная, 480 | 2022 |
| 26 | Благоустройство пешеходной зоны и парковки по ул. Лермонтова, 61 | 2022 |
| 27 | Зона отдыха «Чистые пруды» (1 этапы) по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Сочинская, д. 14 | 2021 |
| 28 | Зона отдыха «Чистые пруды» (2-3 этап) по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Сочинская, д. 14 | 2022 |
| 29 | Благоустройство общественной территории «Городской парк» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Советская, 21 (1 этап) | 2023 |
| 30 | Благоустройство общественной территории «Сквер «Лесная поляна» в городе Лабинске | 2023 |
| 31 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, п. Прохладный, ул. Цветочная, 25 | 2023 |
| 32 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Шаумяна-ул. Заслонова | 2024 |
| 33 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Мира, 139 | 2024 |
| 34 | Благоустройство общественной территории по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, х. Заря Мира, ул. Зеленая, 42 | 2023 |
| 35 | Благоустройство общественной территории «Городской парк» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Советская, 21 (2 этап) | 2024 |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко

Приложение 5

к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков* | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

*В настоящее время данные объекты отсутствуют, при возникновении, таблица подлежит корректировке

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко

Приложение 6

к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства

территорий индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвентаризация территории улиц Лабинского городского поселения | 31.12.2018 | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |
| 3 | Работы по благоустройству, выполняемые силами собственников индивидуальной жилой застройки | 31.12.2024 | Благоустройство территории |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко

Приложение 7

к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

СИНХРОНИЗАЦИЯ

выполнения работ в рамках реализации данной

муниципальной программы с другими программами

На данный момент при реализации на территории Лабинского городского поселения Лабинского района муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» синхронизация мероприятий по благоустройству территорий с другими мероприятиями отсутствует.

Начиная с 2019 года планируется вступление в следующие программы:

по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения;

по улучшению энергоэффективности сетей теплоснабжения и уличного освещения.

По итогам заключения соглашений будет проведена проработка вопросов синхронизации работ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующих территориях с работами по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной   городской среды на 2018-2024 годы».                                                                      »

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко