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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2019                                                                                                                          № 1240
г.Лабинск


О внесении изменения в постановление администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района от 27 сентября 
2018 года № 1007 «Об утверждении ведомственной целевой программы                   «Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2019-2021 годы»


В связи с необходимостью включения объектов дорожной сети Лабинского городского поселения, подлежащих ремонту в первоочередном порядке в 2019 году, в ведомственную целевую программу                   «Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2019-2021 годы» для участия в отборе муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» и в целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,               в соответствии с постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 8 ноября 2018 года № 1178 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных программ Лабинского городского поселения Лабинского района», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 27 сентября 2018 года № 1007  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района»                          на 2019-2021 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
1. Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 29 июля 2019 года № 847                          «О внесении изменения в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 27 сентября 2018 года № 1007                                   «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района»                                на 2019-2021 годы».
3.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства) Шеремет С.В.
5.	Постановление вступает в силу с дня его подписания.


Исполняющий обязанности
главы администрации
Лабинского городского поселения					            С.В. Шеремет

Проект внесен:
Заместитель главы администрации		

Нача 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
от 11.11.2019 № 1240


«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 27.09.2018 № 1007




ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения 
Лабинского района» на 2019-2021 годы

	ПАСПОРТ

	ведомственной целевой программы
«Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения 
Лабинского района» на 2019-2021 годы

	

	
Наименование Программы

	
- ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2019-2021 годы                            (далее – Программа).


	Основание для разработки Программы
	- подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного                         значения на территории Краснодарского                       края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского                      края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 965;
- Федеральный закон Российской Федерации                        от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                                     «Об общих принципах организации                            местного самоуправления в Российской Федерации».

	Основные разработчики Программы

	- отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Координатор Программы
	- заместитель главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства).

	
Муниципальные заказчики 
	
- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.

	
Исполнители мероприятий Программы
	
- отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района;
отдел ЖКХ и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.

	
Цели и задачи Программы
	
- создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по территории Лабинского городского поселения;
- улучшение состояния улично-дорожной сети, позволяющего обеспечить нормативные требования.

	
Срок реализации Программы
	
- 2019-2021 годы.

	
Объемы и источники финансирования Программы
	
- общий объем финансирования Программы в целом составляет 154007523,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 153195983,00 рублей; 
2020 год – 811540,00 рублей;                                                               
2021 год – 0,0 рублей;                                                             
- за счет средств краевого бюджета –      148600000,00 рублей:                                                                                                       2019 год – 148600000,00 рублей;  
2020 год – 0,0 рублей;                                                              
2021 год – 0,0 рублей;                                                             
- за счет средств местного бюджета –      5407523,00 рублей:                                                                                                     2019 год – 4595983,00 рублей; 
2020 год – 811540,00 рублей;                                                               
2021 год – 0,0 рублей.                                                                                                  

	
	Объемы могут уточняться в связи с изменением  финансирования.


	Контроль за выполнением Программы
	- контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
 
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту                                улично-дорожной сети, включая тротуары, является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения. Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными,                           так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания для населения.
На сегодняшний день возникла необходимость комплексного                        подхода к решению задач по улучшению благоустройства путем                       капитального ремонта и ремонта уличной дорожной сети на территории Лабинского городского поселения за счет средств краевого и местного бюджета. 
Разработка и реализация Программы позволят дополнить                     комплексный подход к развитию дорожного хозяйства, технических                     средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.                                          Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Лабинского городского поселения.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия,                     уличного освещения, водоотведения и других объектов улично-дорожной                       сети сегодня весьма актуальны. В настоящее время более 65-70 % автомобильных дорог и тротуаров на территории города                                      находятся в ненадлежащем состоянии. Средний гарантийный срок                                 (до следующего ремонта) для асфальтобетонного покрытия                                 составляет 5 лет. Однако, начиная с 80-х годов, необходимые                                плановые ремонты автомобильных дорог и тротуаров практически не выполнялись, в результате чего сложилась критическая ситуация,                        касающаяся неудовлетворительного состояния улично-дорожной                                сети и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному ремонту не приводят к должному результату, поскольку не основаны на                    последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной                           цели.
Основным методом решения проблемы должен стать                              капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, который                       представляет из себя совокупность мероприятий, направленных                                   на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности улично-дорожной сети.

2.	Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью реализации Программы является улучшение состояния                    улично-дорожной сети, включая тротуары, создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по территории Лабинского городского поселения. Для достижения данной цели необходимо проводить планомерные мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети улучшая качество покрытия в условиях сложившейся городской застройки.
Срок реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы.
Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия Программы.


3. 	Перечень мероприятий Программы

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
	Источники финанси-рования

	Объем финансиро-вания, 
всего
	В том числе, рублей:
	Ожидаемый результат
	Муниципаль-ный заказчик, исполнитель мероприятия

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
	Местный бюджет
	3906307,51
	3094767,51
	811540,00
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	100060921,39
	100060921,39
	0,0
	0,0
	
	

	1.1
	Капитальный ремонт улицы Шоссейная, от ул. Вознесенская до ул. Кордонная, улицы Кордонная от ул. Шоссейная до ул. Егорова,                   ул. Егорова от ул. Кордонная                     до ул. Виноградная, улицы Учебная от ул. Виноградная                        до ул. Кордонная в г. Лабинске Краснодарского края» (2 этап строительства – ул. Учебная,                    ул. Шоссейная)
	Местный бюджет
	828330,08
	828330,08
	0,0
	0,0
	Капиталь-ный ремонт дороги с инфраст-руктурой, протяжен-ностью                    2,3 км.
	Муниципаль-ный заказчик –  
администра- ция Лабинского городского
поселения.
Исполнитель мероприятия - в соответствии с проведенным конкурсом на определение победителя для выполнения 
муниципаль-
ного заказа.

	
	
	Краевой бюджет
	26782585,92
	26782585,92
	0,0
	0,0
	
	

	1.2
	Капитальный ремонт ул. К. Маркса                    от ул. Декабристов до жилого дома № 262, ул. Первомайская                             от ул. К. Маркса до ул. Мира                          в г. Лабинске Краснодарского края                        
	Местный бюджет
	811540,00
	0,0
	811540,00
	0,0
	Капиталь-ный ремонт дороги с инфраст-руктурой, протяжен-ностью                     0,7 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	Ремонт автомобильных дорог Лабинского городского поселения             (ул. Фрунзе от ул. Красная до                     ул. Калинина)
	Местный бюджет
	216028,94
	216028,94
	0,0
	0,0
	Ремонт дороги с инфраст-руктурой                0,972 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	6984912,96
	6984912,96
	0,0
	0,0
	
	

	1.4
	Ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями по адресу Краснодарский край, Лабинский р-н, г. Лабинск,                         ул. Школьная (от ул. Лермонтова до ул. Октябрьская)
	Местный бюджет
	439740,81
	439740,81
	0,0
	0,0
	Ремонт дороги с инфраст-руктурой                0,9 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	14218282,19
	14218282,19
	0,0
	0,0
	
	

	1.5
	Ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями по адресу Краснодарский край, Лабинский р-н, г. Лабинск, Лабинское городское поселение,     ул. Шевченко (от ул. Турчанинова до ул. Школьная)
	Местный бюджет
	193096,73
	193096,73
	0,0
	0,0
	Ремонт дороги с инфраст-руктурой                0,37 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	6243459,27
	6243459,27
	0,0
	0,0
	
	

	1.6
	Ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями по адресу Краснодарский край, Лабинский р-н, г. Лабинск, Лабинское городское поселение,      ул. Жуковского (от ул. Октябрьская до ул. Армавирское шоссе), ул. Октябрьская                       (от ул. Победы  до ул. Жуковского)
	Местный бюджет
	169628,21
	169628,21
	0,0
	0,0
	Ремонт дороги с инфраст-руктурой                0,48 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	5484643,79
	5484643,79
	0,0
	0,0
	
	

	1.7
	Ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями по адресу Краснодарский край, Лабинский р-н, г. Лабинск, Лабинское городское поселение, Северная промышленная зона                  (от ул. Заслонова до ПК18+6),           ул. Заслонова (от Северная промышленная зона до                        ул. Красина), ул. Красина                      (от ул. Заслонова до ул. Победы)
	Местный бюджет
	739039,74
	739039,74
	0,0
	0,0
	Ремонт дороги с инфраст-руктурой                3,0 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	23895611,26
	23895611,26
	0,0
	0,0
	
	

	1.8

	Ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями             ул. Красноармейская от                     ул. Турчанинова до ул. Школьная по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, г. Лабинск
	Местный бюджет
	154708,00
	154708,00
	0,0
	0,0
	Ремонт дороги с инфраст-руктурой                0, 42 км. авто
	

	
	
	Краевой бюджет
	5001271,00
	5001271,00
	0,0
	0,0
	
	

	1.9
	Ремонт автомобильной дороги с инженерными сооружениями по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, ул. Победы (от ул. Халтурина до ул. Пионерская)
	Местный бюджет
	354195,00
	354195,00
	0,0
	0,0
	Ремонт дороги с инфраст-руктурой                1,84 км. авто
	

	
	
	Краевой бюджет
	11450155,00
	11450155,00
	0,0
	0,0
	
	



	2.
	Ремонт тротуаров: 
	Местный бюджет
	1501215,49
	1501215,49
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	48539078,61,61
	48539078,61
	0,0
	0,0
	
	

	2.1
	ул. Свободы от ул. Пушкина                 до ул. Чапаева, второй этап                   (от ул. Красноармейская                             до ул. Пушкина) (четная сторона)
	Местный бюджет
	130239,52
	130239,52
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-ностью                    1,167 км.
	Муниципаль-ный заказчик – администра-
ция Лабинского городского
поселения.
Исполнитель мероприятия - в соответствии с проведенным конкурсом на определение 
победителя для выполнения
муниципаль-
ного заказа

	
	
	Краевой бюджет
	4211076,48
	4211076,48
	0,0
	0,0
	
	

	2.2
	ул. Д. Бедного от ул. Воровского до ул. Хлеборобная (две стороны)
	Местный бюджет
	145934,08
	145934,08
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-ностью                     1, 376 км. 
	

	
	
	Краевой бюджет
	4718533,92
	4718533,92
	0,0
	0,0
	
	

	2.3
	ул. Хибинская от ул. Хлеборобная до ул. Огородная (две стороны)
	Местный бюджет
	82879,52
	82879,52
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью
0,695 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	2679770,48
	2679770,48
	0,0
	0,0
	
	

	2.4
	ул. Воровского от ул. Химическая до пер. Западный (две стороны)
	Местный бюджет
	31536,52
	31536,52
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                0,229 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	1019680,48
	1019680,48
	0,0
	0,0
	
	

	2.5
	ул. Химическая от ул. Красина до           ул. Воровского (две стороны)
	Местный бюджет
	57560,27
	57560,27
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                0,560 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	1861114,73
	1861114,73
	0,0
	0,0
	
	

	2.6
	ул. Огородная от ул. Хибинская до        ул. Н. Ростовцева (две стороны)
	Местный бюджет
	194314,74
	194314,74
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                1,511 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	6282841,26
	6282841,26
	0,0
	0,0
	
	

	2.7
	ул. Н. Ростовцева от ул. Огородная до ул. Ставропольская (две стороны)
	Местный бюджет
	47720,74
	47720,74
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                0,401 км.
	Муниципаль-ный заказчик – администра-
ция Лабинского городского
поселения.
Исполнитель мероприятия - в соответствии с проведенным конкурсом на 

	
	
	Краевой бюджет
	1542970,26
	1542970,26
	0,0
	0,0
	
	

	2.8
	ул. Делегатская от ул. Свободы до           ул. Турчанинова (две стороны)
	Местный бюджет
	56190,59
	56190,59
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                0,445 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	1816828,41
	1816828,41
	0,0
	0,0
	
	

	2.9
	ул. Пирогова от ул. Леонтьева до            ул. Лермонтова (две стороны)
	Местный бюджет
	144935,02
	144935,02
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                1,2 км.
	определение победителя для выполнения муниципаль-
ного заказа

	
	
	Краевой бюджет
	4686230,98
	4686230,98
	0,0
	0,0
	
	

	2.10
	ул. Турчанинова от ул. Делегатская до СШ № 7 (четная сторона)
	Местный бюджет
	249001,27
	249001,27
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                1,546 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	8051038,73
	8051038,73
	0,0
	0,0
	
	

	2.11
	ул. Коммунаров от ул. Калинина до          ул. Мира (две стороны)
	Местный бюджет
	49949,47
	49949,47
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара, протяжен-
ностью                0,445 км.
	Муниципаль-ный заказчик – администра-
ция Лабинского городского
поселения.
Исполнитель мероприятия - в соответствии с проведенным конкурсом на определение победителя для выполнения 
муниципаль-ного заказа.


	
	
	Краевой бюджет
	1615032,53
	1615032,53
	0,0
	0,0
	
	

	2.12
	ул. Артиллерийская от                             ул. Д. Бедного до ул. Пирогова                      (две стороны)
	Местный бюджет
	91474,05
	91474,05
	0,0
	0,0
	 Ремонт тротуара с инфраст-руктурой, протяжен-ностью                     1,080 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	2957659,95
	2957659,95
	0,0
	0,0
	
	

	2.13
	ул. Колхозная от ул. Мира до                  ул. Калинина (две стороны)
	Местный бюджет
	66764,72
	66764,72
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара с инфраст-руктурой                0,555 км.
	

	
	
	Краевой бюджет
	2158725,28
	2158725,28
	0,0
	0,0
	
	

	2.14
	 ул. Калинина от дома 120 до                  ул. Лозового
	Местный бюджет
	121518,98
	121518,98
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара с инфраст-руктурой, протяжен-ностью                     1,015 км
	

	
	
	Краевой бюджет
	3929101,12
	3929101,12
	0,0
	0,0
	
	

	2.15
	Ремонт тротуара по                                ул. Красноармейская от                         ул. Турчанинова до ул. Свободы в           г. Лабинске, Лабинского городского поселения, Лабинского района, Краснодарского края
	Местный бюджет
	31196,00
	31196,00
	0,0
	0,0
	Ремонт тротуара с инфраст-руктурой, протяжен-ностью                      0, 227 км
	

	
	
	Краевой бюджет
	1008474,00
	1008474,00
	0,0
	0,0
	
	

	
	Итого по Программе:
	Местный бюджет
	5407523,00
	4595983,00
	811540,00
	0,0
	
	

	
	
	Краевой бюджет
	148600000,00
	148600000,00
	0,0
	0,0
	
	



4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы в целом составляет                             154007523,00 рублей, в том числе по годам:
2019 год – 153195983 рублей; 
2020 год – 811540,00 рублей;                                                               
2021 год – 0,0 рублей;                                                             
за счет средств краевого бюджета – 148600000,00 рублей:                                                                                                       2019 год – 148600000,00 рублей;  
2020 год – 0,0 рублей;                                                              
2021 год – 0,0 рублей;                                                             
за счет средств местного бюджета – 5407523,00 рублей:                                                                                                     2019 год – 4595983,00 рублей; 
2020 год – 811540,00 рублей;                                                               
2021 год – 0,0 рублей.                                     
Финансирование осуществляется за счет средств краевого и местного бюджета на условиях софинансирования и определяется соглашением между министерствами Краснодарского края и администрацией Лабинского городского поселения Лабинского района. 

5. Оценка эффективности Программы

5.1.	Оценка эффективности реализации Программы осуществляется координатором ведомственной целевой программы.
До 1 марта года, следующего за отчетным, координатор Программы направляет в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности и результативности реализации Программы.
5.2.	Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:
5.2.1.	Степени достижения целей и решения задач Программы и входящих в нее основных мероприятий.
5.2.2.	Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.
5.2.3.	Степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
5.3.	Методика оценки эффективности реализации Программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации ведомственной целевой программы не реже чем один раз в год.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить общую протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием, обеспечить безопасность дорожного движения, создаст пространственную и информационную доступность территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Критерии выполнения Программы

	№ п/п 
	Наименование целевого показателя 
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт
	км.
	2,3
	0,7
	-

	2
	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт
	км.
	7,982
	-
	-

	3
	Протяженность участков тротуаров Лабинского городского поселения, в отношении которых произведен ремонт
	км.
	12,452
	-
	-



7. Механизм реализации Программы

7.1.	Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ для государственных нужд Лабинского городского поселения в соответствии с требованиями  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.2.	Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете соответствующего уровня на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
7.3.	Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы:
7.3.1.	Обеспечивает разработку Программы, ее согласование.
7.3.2.	Формирует структуру Программы и перечень исполнителей Программы.
7.3.3.	Организует реализацию Программы, координацию деятельности исполнителей Программы.
7.3.4.	Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу.
7.3.5.	Несет ответственность за достижение целевых показателей Программы.
7.3.6.	Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации Программы на основании предложений исполнителей Программы.
7.3.7.	Проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой исполнителями Программы.
7.3.8.	Ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.»


Заместитель главы администрации    
Лабинского городского поселения                                                      С.В. Шеремет
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